## Slide 2
1. 하드웨어 요구사항
  센서
  네트워크
프로젝트명 | 디프리저 동작을 위한 예지보전 시스템 구축 |  | 
개발단계 | 요구사항 분석 | 담당자 | 
상세기능 | 시스템 분석 | 문서번호 | 001

## Slide 3
2. 소프트웨어 요구사항
  장비 운용 프로그램
  데이터 발생 시뮬레이터 구현
  원본 데이터는 전송 후 삭제
  빅데이터 분석 – 회귀분석 | 상관분석 | 시계열분석
  딥러닝 – RNN ( SimpleRNN | LSTM | GRU )
  초기에 유사 기관의 데이터를 활용 -> 3개월 후 데이터 변경
프로젝트명 | 디프리저 동작을 위한 예지보전 시스템 구축 |  | 
개발단계 | 요구사항 분석 | 담당자 | 
상세기능 | 시스템 분석 | 문서번호 | 002

## Slide 4
3. 프로그램 요구사항
  모니터링 프로그램
    1분 단위 데이터 표시 ( UI )
    이상징후 판단 ( H5 MODEL 비교 )
    통지 ( 소켓을 이용한 이벤트 발생, 수신 프로그램은 공통 제작 )
    안드로이드, IOS 앱 제작
    XML, 소켓 을 이용한 데이터 전송
프로젝트명 | 디프리저 동작을 위한 예지보전 시스템 구축 |  | 
개발단계 | 요구사항 분석 | 담당자 | 
상세기능 | 시스템 분석 | 문서번호 | 003

## Slide 5
네트워크 구성도 ( 통신망 중심 )
데이터 흐름도 ( 데이터베이스 중심 )
데이터베이스 ( 스키마 ) 설계
  데이터 테이블 ( 메인 )
  소스 테이블
  이벤트 테이블 ( 이상 징후 저장 )
  보고서 테이블 ( 기술 통계 데이터, 1일 단위 생성 )
  백업 테이블
코드 설계
  온도 센서, 이벤트, 기관, …
프로젝트명 | 디프리저 동작을 위한 예지보전 시스템 구축 |  | 
개발단계 | 시스템 설계 | 담당자 | 
상세기능 | 시스템 전체 구성 | 문서번호 | 004

## Slide 6
제어 프로그램 ( 그림 혹은 도표 )
프로젝트명 | 디프리저 동작을 위한 예지보전 시스템 구축 |  | 
개발단계 | 시스템 구현 | 담당자 | 
상세기능 | UI | 문서번호 | 005

## Slide 7
하드웨어 동작 ( 온도 센서 동작 상태 비교 )
소프트웨어 동작 ( 실시간 표시, 과거 데이터 조회, 메뉴버튼, 환경설정, 통지 )
백도어 ( 테스트 )
프로젝트명 | 디프리저 동작을 위한 예지보전 시스템 구축 |  | 
개발단계 | 시스템 테스트 | 담당자 | 
상세기능 | 기능 테스트 | 문서번호 | 006

## Slide 8
유지보수 활동 ( 센서 점검, 프로그램 점검, 장애 발생시, 기능 추가, … )
프로젝트명 | 디프리저 동작을 위한 예지보전 시스템 구축 |  | 
개발단계 | 시스템 유지보수 | 담당자 | 
상세기능 | 운영 | 문서번호 | 007